Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione

2022/2023

**YINCO**

**Report finale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doc. Name | D5 YINCO Report finale | Doc. Number | Rev 0.2 |
| Description | Report Finale del progetto: organizzazione del lavoro, ruoli, tempo complessivo e di ciascun membro dedicato al progetto, criticità, autovalutazione | | |

**INDICE**

**Ruoli e attività** 3

**Organizzazione del lavoro** 3

**Carico e distribuzione** 4

**Criticità** 4

**Autovalutazione** 5

**Organizzazione del lavoro**

Il lavoro è stato organizzato dividendo i vari documenti in parti più piccole, le quali sono poi state divise tra i vari componenti del gruppo e poi riunite in un documento unico. Per fare un esempio, nel D2 la parte dei requisiti funzionali è stata assegnata a Zakaria, la parte dei requisiti non funzionali a Daniele e la parte del diagramma di contesto a Luca. Poi, per le parti in cui il carico di lavoro era maggiore oppure nel caso di dubbi, il lavoro è stato di gruppo, con vari incontri faccia a faccia sia durante le lezioni che fuori e anche con interventi e modifiche su GitHub. Un esempio di questo è stato il D4, dove, per la mole di lavoro e per l’intrinseca relazione che ogni parte del documento aveva con le altre, il lavoro è stato prettamente di gruppo e svolto in lunghe sessioni di lavoro. In generale, ognuno ha svolto, in misura più o meno maggiore, ogni ruolo del progetto, dall’analista al progettista allo sviluppatore. Maggiori dettagli sono individuabili nella tabella sottostante.

**Ruoli e attività**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente del team** | **Ruolo** | **Principali attività** |
| Daniele Notarangelo | Project Leader/Sviluppatore | Daniele ha svolto il ruolo di team leader, decidendo, soprattutto nelle prime fasi, i momenti in cui incontrarsi per discutere del lavoro e dando una direzione generale su come sviluppare l’applicazione. Ha programmato il front-end del D4 e ha dato una mano in tutti i documenti, soprattutto a livello di formattazione. |
| Luca Dallabernardina | Analista/Progettista/  Grafico/Sviluppatore | Luca è stato colui che ha scritto e corretto la maggior parte dei documenti e che, in generale, ha sempre dato una mano con la stesura degli stessi. Ha creato i mock-up usati nel D1, ha dato l’input per il diagramma delle componenti del D2 e ha sviluppato le API di ricerca del D4. |
| Zakaria Aoukaili | Analista/Progettista/Sviluppatore | Zakaria ha dato una mano durante tutto il progetto sia nella parte di documentazione che in quella più pratica di programmazione. Ha realizzato la parte sui requisiti funzionali del D2 e i diagrammi riguardanti le API del D4. |

Maggiori dettagli sull’operato di ciascun membro del gruppo e sulle sue mansioni sono ottenibili consultando il file “Ore di lavoro” presente nella repository Documentazione del GitHub dedicato al progetto.

**Carico e distribuzione**

Di seguito il carico di lavoro espresso in ore per ciascun membro del gruppo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOT |
| Daniele Notarangelo | 10:20 h | 11 h | 7 h | 29:30 h | 1 h | 58:50 h |
| Luca Dallabernardina | 13.25 h | 12:20 h | 6:40 h | 34:10 h | 1:50 h | 68:25 h |
| Zakaria Aoukaili | 8 h | 12:30 h | 8:45 h | 37:30 h | 1 h | 67:45 h |
| TOT | 31:45 h | 35:50 h | 22:25 h | 101:10 h | 3:50 h | 195:00 h |

Come si può evincere dalla tabella, la distribuzione delle ore è stata omogenea. Nel D1 Luca ha più ore degli altri perché ha creato i mock-up e per le varie revisioni che ha fatto del documento finale, nel D2, così come nel D3, non ci sono state grandi disparità a livello di ore e nel D4 sia Luca che Zakaria si ritrovano ad avere un numero maggiore di ore poiché impegnati sia nella realizzazione di diagrammi (User flow per Luca, i vari diagrammi delle API per Zakaria) che nella realizzazione del back-end. Come già detto precedentemente e come può essere ulteriormente sottolineato dalla tabella qui esposta, il lavoro è stato ben suddiviso e ciò non ha creato grandi squilibri in termini di ore, poiché tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto hanno lavorato in egual misura senza scomparire e lasciare del lavoro in più da fare agli altri.

**Criticità**

All’inizio, specialmente perché eravamo dei perfetti sconosciuti gli uni agli altri, è stato un po’ difficile organizzare il lavoro, tant’è che a volte la stessa attività è stata svolta da due persone in contemporanea per mancanza di comunicazione. Dal D2 in poi però la situazione è migliorata, è stato trovato un buon metodo di lavoro e non ci sono state grosse criticità. Comunque, nel D4 si è palesata la nostra inesperienza in ambito di programmazione, il che ha portato ad ottenere un risultato inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere se avessimo avuto competenze migliori. Inoltre, il nostro progetto ha avuto il problema di avere necessità di alcune API che non era possibile in alcun modo implementare, il che ha reso sicuramente il D4 più povero rispetto a quanto prefissato all’inizio.

**Autovalutazione**

Nel complesso abbiamo lavorato tutti con impegno e costanza nell’arco di tutto il progetto. Ci siamo resi conto che potevamo gestire meglio il D1, ma crediamo di aver svolto un buon lavoro durante tutto il progetto. Sulla base di queste considerazioni e della qualità complessiva del lavoro svolto, la nostra autovalutazione è:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **voto** |
| Daniele Notarangelo | 28 |
| Luca Dallabernardina | 30 |
| Zakaria Aoukaili | 30 |